# FusionMirror v0.1.4 開発仕様書（オフライン翻訳・対訳履歴実装版）

0. 基本情報

- 作成日: 2026-04-16

- 前版: v0.1.1 (2026-04-13)

- 本版: v0.1.4 (本日実装分反映)

- リポジトリ: C:\Users\kojit\Documents\projects\fusion-mirror

- 開発フェーズ: v0.1 (MVP機能拡張)

1. 開発タイムライン（追加分）

これまでの15項目に加え、本日のセッション内容を追加。

| # | イベント | 詳細 | 結果 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Gitリポジトリ安全確保 | 開発再開にあたり git init を実行。作業前の「初期コミット」により、Codexによる破壊的操作へのロールバック体制を構築 | ✅ 完了 | 徳田 |
| 17 | クラウド翻訳実装 (v0.1.2) | deep-translator を導入し、初の日本語訳表示に成功。しかし、商談現場ではネットワーク遅延が「致命的に遅い」ことが判明 | ⚠️ 速度課題 | Codex |
| 18 | オフライン翻訳への換装 (v0.1.3) | 低遅延とプライバシー確保のため argostranslate を採用。外部通信を遮断した「完全オンプレミス翻訳」へ移行 | ✅ 完了 | Codex |
| 19 | 初期化デッドロック事故 | Streamlitの裏でモデルダウンロードが走り、3時間フリーズ。argospm による手動インストールで突破 | ✅ 解決 | 徳田 |
| 20 | 字幕履歴の対訳化 (v0.1.4) | 字幕履歴の型を list[str] から list[dict[str, str]] へ刷新。英語と日本語をセットで過去分まで表示可能に | ✅ 完了 | Codex |

2. ファイル構成（更新版）

| ファイル | 役割・内容 |
| --- | --- |
| app.py | (~1,200行) オフライン翻訳エンジン (argostranslate)、対訳履歴管理、データ正規化処理 (_normalize_caption_entry) を追加 |
| requirements.txt | deep-translator を削除し、argostranslate を追加。 |
| .gitignore | .venv/, __pycache__/ を追加し、リポジトリの軽量化と安全性を確保 |

3. 追加・修正されたアーキテクチャ

#### 3.1 app.py の主要な追加機能

- ensure_translation_package_installed(): 起動時に en->ja モデルの有無を確認し、自動構成を試みるガードレール。

- _normalize_caption_entry(caption): 過去の「英語のみ」のログデータが混在しても、アプリを落とさずに対訳辞書形式へ変換する互換性維持ロジック。

- 対訳同期保存: self.subtitle_queue.put({"en": final_text, "ja": translated_text}) により、原文と訳文の完全なペアを保証。

3.2 状態保持 (Rebar層) の拡張

- latest_translation: 最新の日本語訳を常にトップに表示。

- captions (履歴リスト): 辞書形式の蓄積に対応。

### 4. 新たに発生したインシデントと教訓

#### 4.3 argostranslate モデルダウンロードのフリーズ

- 原因: Streamlitの起動プロセス内でモデルのダウンロードとインストール（argostranslate.package.install_from_path）を同期的に実行したため、UIスレッドとネットワークI/Oがデッドロック。

- 解決策: コマンドプロンプトから直接公式ツール（argospm）を叩き、進捗を目視しながら手動でインストールを完結させた。

- 教訓: 数百MB単位のモデル取得はアプリ外で事前に行うべきである。

#### 4.4 仮想環境不一致による ModuleNotFoundError

- 原因: プロジェクトの .venv ではなくPC全体のPython環境にライブラリをインストールし、Streamlit側から参照できなかった。

- 解決策: .venv\Scripts\activate を徹底し、仮想環境内へのインストールを再確認。

5. 現在のステータス（v0.1.4）

- 日本語訳表示: ✅ 完了（オフライン版実装済み）

- 字幕履歴の保存: ✅ 完了（英語・日本語の対訳形式で蓄積）

- プライバシー保護: ✅ 完了（完全ローカル推論を実現）

- カテゴリ選択+候補生成: ⏳ 未実装（次のv0.2フェーズ）

- NPU/GPU最適化: ⏳ 検討中（faster-whisper への換装を予定）

6. 次のアクション

- 音声認識（STT）の高速化: 現状の whisper 標準ライブラリから、C++ベースで高速な faster-whisper へ換装し、NPU/iGPUをフル活用したリアルタイム性を追求。

- 専門用語辞書（鉄筋）の組み込み: argostranslate の後段または前段で、特定のビジネス用語を強制置換するロジックのプロトタイプ作成。

7. 改訂履歴

- 2026-04-16 | v0.1.4 | Codex+Gemini | オフライン翻訳エンジン (argostranslate) への換装および対訳履歴表示機能の実装を反映。