FUSIONDRIVER, INC.

FusionMirror

商談用ローカル会話支援コクピット

v0.1.1 開発仕様書（実装進捗反映版）

— Codex CLI開発ログ反映済み —

| 作成日 | 2026-04-13 |
| --- | --- |
| 前版 | v0.1 (MVP実装仕様 / 2026-04-11) |
| 本版 | v0.1.1 (Codex開発進捗反映) |
| 作成者 | Claude (Anthropic) |
| レビュー | Gemini（監視）/ ChatGPT Codex（実装） |
| リポジトリ | C:\Users\kojit\Documents\projects\fusion-mirror |
| 開発ツール | Codex CLI v0.120.0 (gpt-5.4) + Gemini監視 |

# 1. 開発タイムライン（Codex CLIセッションログ）

以下は2026年4月13日のCodex CLI開発セッションで発生したイベントの時系列記録。Geminiがプロジェクト・スーパーバイザーとして監視し、Codex CLI (gpt-5.4)が実装エンジンとしてコードを生成した。

| # | イベント | 詳細 | 結果 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Codex CLIインストール | npm install -g @openai/codex。v0.120.0、gpt-5.4モデルで起動確認。ChatGPT Plusアカウントでログイン成功 | ✅ 完了 | 徳田 |
| 2 | サンドボックス設定 | 管理者権限サンドボックスはUACエラーで失敗。非管理者サンドボックスで続行 | ⚠️ 非管理者 | Codex |
| 3 | 構成案提示 | Codexがconfig.json+app.py+requirements.txt+README_config.mdの4ファイル構成案を提示。sounddevice採用、RCアーキテクチャ準拠 | ✅ 承認 | Codex+Gemini |
| 4 | 4ファイル生成 | Codexが707行のコードを一括生成。app.py (566行)、config.json (36行)、README_config.md (89行)、requirements.txt (16行)。Googleスタイルdocstring付き | ✅ 完了 | Codex |
| 5 | venv構築+依存インストール | python -m venv .venv、pip install -r requirements.txt。streamlit, sounddevice, openai-whisper, torch等インストール完了 | ✅ 完了 | Codex |
| 6 | Whisperモデルロードエラー | Streamlit環境下でtqdm進捗バーがErrno 22を発生。whisper.load_model('tiny')がクラッシュ | ❌ エラー | — |
| 7 | tqdmエラー回避 | ターミナルで直接whisper.load_model('tiny')を実行してモデルを事前キャッシュ。SHA256チェックサム不一致も再ダウンロードで解決。ただしapp.pyにもsuppress_model_load_progress()関数を追加して根本対策 | ✅ 解決 | Gemini+Codex |
| 8 | デバッグUI追加 | app.pyに+197行。入力デバイス選択セレクトボックス、L/R分離デバッグモード（左右独立 RMSバー表示）、デバイス変更時config.json即時同期、list_input_devices()関数追加 | ✅ 完了 | Codex |
| 9 | モノラル入力対応 | normalize_input_channels()関数追加（+47行）。1ch入力を内部的に2chに複製し、ステレオ入力時のロジックは破壊しない。L/R両方のメーターが同時に振れることで動作確認可能 | ✅ 完了 | Codex |
| 10 | ディレクトリ混乱事故 | Codexがfusion-fortressで作業しているのにfusion-mirrorに移動済みと報告（ハルシネーション）。README.mdが誤った場所に上書きされ、徳田さんが手動でファイルを正しいディレクトリに移設 | ❌ 事故→手動復旧 | Gemini(原因) |
| 11 | プロジェクト移設完了 | 徳田さんが手動でapp.py, config.json, requirements.txtをfusion-mirrorへコピー。新規.venv作成、pip install完了。プロジェクトがfusion-mirrorとして独立 | ✅ 完了 | 徳田(手動) |
| 12 | Streamlit起動成功 | fusion-mirrorディレクトリからstreamlit run app.pyが正常起動。localhost:8502でUI表示確認 | ✅ 完了 | 徳田 |
| 13 | 初回字幕生成成功 | 英語発話がWhisper (tiny)で文字起こしされ、「Latest English Subtitle」に表示された。「I would look everyone.」「You're very lucky.」等が記録された | ✅ マイルストーン | 徳田 |
| 14 | 日本語訳表示は未実装 | 現状のコードは英語字幕のみ。日本語訳表示は次の実装フェーズ。Geminiがdeep-translatorライブラリによるローカル翻訳を提案中 | ⏳ 次フェーズ | — |
| 15 | レイテンシ改善 | 字幕表示に数秒の遅延あり。Geminiがfaster-whisperまたはIPEX-LLM（NPU/GPU活用）へのエンジン換装を提案中 | ⏳ 次フェーズ | — |

# 2. 現在のファイル構成

プロジェクトルート: C:\Users\kojit\Documents\projects\fusion-mirror

| ファイル | 行数 | 役割・内容 |
| --- | --- | --- |
| app.py | ~810行 | コンクリート層。音声取得、Rチャンネル分離、RMSゲート、Whisper推論、Streamlit UI、デバイス選択、L/Rデバッグ、モノラル対応、tqdmエラー回避 |
| config.json | 36行 | 鉄筋層。_meta（RCアーキテクチャ宣言）、audio（16kHz/2ch/デバイス）、vad（RMS閾値/最小発話長/最大無音長）、whisper（tiny/en/transcribe）、ui、state |
| README_config.md | 89行 | config.jsonの各フィールドの設計意図、推奨値の根拠、チューニング順序ガイド |
| requirements.txt | 16行 | streamlit≥1.39, sounddevice≥0.4.6, numpy≥1.26, openai-whisper≥20240930, torch≥2.2。sounddevice採用理由コメント付き |
| README.md | ~120行 | プロジェクト概要、RCアーキテクチャ説明、起動手順、ffmpeg前提条件 |
| .venv/ | — | Python仮想環境。fusion-mirrorディレクトリ内に新規作成済み |

# 3. 実装済みコードアーキテクチャ

## 3.1 app.pyの主要クラス・関数

| クラス/関数 | 役割 |
| --- | --- |
| load_config() | config.json（鉄筋）を読み込み、設定辞書を返す |
| save_config() | 設定辞書（runtime state含む）をconfig.jsonに書き戻す |
| update_config_section() | 特定セクション（audio, state等）を部分更新。デバイス変更時のconfig即時同期に使用 |
| extract_channel() | 汎用チャンネル抽出。indata[:, index]で指定チャンネルのみ取得 |
| extract_right_channel() | extract_channel()のラッパー。Rチャンネル分離のビジネスルールをdocstringで明示 |
| normalize_input_channels() | 1ch入力を2chに複製。ステレオ入力時はそのまま通過。モノラルマイクでのテストを可能にする |
| calculate_rms() | 1ch音声ブロックのRMS振幅を計算。音声エネルギーの物理的プロキシ |
| is_above_gate() | RMS値が閾値以上か判定。発話とみなすかどうかのゲート判定 |
| transcribe_with_whisper() | Rチャンネル抽出+RMSゲート済みの音声をWhisperで英語文字起こし。fp16=False、verbose=False |
| AudioSegmentCollector | VAD相当のセグメント収集クラス。RMSゲートを通過したブロックを蓄積し、無音が一定時間続くとセグメントを確定してWhisperに渡す。min_speech_blocksで短いノイズを排除 |
| FusionMirrorEngine | メインエンジンクラス。音声キャプチャスレッド、文字起こしスレッド、セグメントキュー、字幕キューを統合管理。start()/stop()/snapshot()インターフェース |
| list_input_devices() | sounddevice経由で入力デバイス一覧を取得。ステレオ対応デバイスにはis_stereo_readyフラグを付与 |
| suppress_model_load_progress() | tqdmの出力を抑制してStreamlit環境でのErrno 22を回避するユーティリティ |
| render_controls() | Start Capture / Stop Captureボタン、デバイス選択セレクトボックス |
| render_live_body() | セッション状態、RMS値、Latest English Subtitle、Recent Subtitle Historyをリアルタイム表示 |

## 3.2 config.jsonの構造（実装確定版）

| キー | 初期値 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| audio.samplerate | 16000 | Whisperが最適動作する16kHz。CPU負荷も軽減 |
| audio.block_duration_ms | 500 | 0.5秒ごとに音声を処理。応答性とRMS安定性のバランス |
| audio.target_channel_index | 1 | 0=左(L/自分)、1=右(R/相手)。Y字ケーブルの物理配線に対応 |
| vad.rms_threshold | 0.015 | RMSがこの値未満なら無音/ノイズとして破棄。過敏なら上げ、静かい声が落ちるなら下げる |
| vad.min_speech_duration_ms | 800 | 0.8秒以上の発声のみWhisperに渡す。短いクリックや息を排除 |
| vad.max_silence_duration_ms | 1200 | 発話開始後、1.2秒の無音でセグメントを確定。文の完全性とレイテンシのトレードオフ |
| whisper.model_name | tiny | MVP検証用の最速モデル。精度が必要ならbaseにアップグレード |
| whisper.language | en | 英語固定。多言語検出を避けて速度を優先 |
| whisper.task | transcribe | 元言語のままテキスト化。translateではなく後段で別途翻訳する設計 |
| ui.caption_limit | 20 | 履歴表示の最大行数。長時間会議でもUIが崩れない |
| ui.refresh_ms | 500 | UIポーリング間隔。500msは応答性とStreamlitリランのバランス |

# 4. 開発中に発生したインシデントと教訓

## 4.1 tqdm Errno 22 クラッシュ

原因: Streamlit環境下でwhisper.load_model()がtqdm進捗バーを出力しようとし、標準出力のfp.write()が失敗。モデルの初回ダウンロード時に発生。

解決策: 2つの対策を両方適用。(1) ターミナルで直接whisper.load_model('tiny')を実行してモデルを事前キャッシュ（~/.cache/whisper/tiny.pt）。(2) app.pyにsuppress_model_load_progress()関数を追加してtqdm出力を抑制。

教訓: サーバーアプリ（Streamlit）環境での標準出力は信頼できない。重い初期化処理は事前スクリプトで分離すべき。

## 4.2 ディレクトリ混乱事故（重大インシデント）

原因: Codex CLIがfusion-fortressディレクトリでファイルを生成・編集していたにもかかわらず、Geminiが「正しくはfusion-mirror」という文脈を受けた際に「すでにfusion-mirrorに移動済み」と報告（ハルシネーション）。CodexにREADME.mdを誤った場所に上書きしたが、実体ファイル（app.py, config.json, .venv等）は移動されず、fusion-mirror側で「The system cannot find the path specified.」エラーが発生。

影響: fusion-fortressのREADME.mdが上書きされた。実体ファイルは無傷だったが、ディレクトリ構造が不整合になり、開発が数時間中断。

復旧: 徳田さんが手動でapp.py, config.json, requirements.txtをfusion-mirrorへコピー。新規.venvを作成し、pip installを実行して復旧完了。

教訓: 3つの根本原因。(1) GeminiがCodexのカレントディレクトリを確認せず「文脈の先行入力」で移動済みと誤認。(2) Codexへの指示に絶対パスが含まれていなかった。(3) 破壊的操作（ファイル移動・削除）をフルオートで実行した。

再発防止策: Codexへの指示には常に絶対パスを含める。ファイル移動・削除はフルオート禁止。作業前にgit commit必須。

# 5. 現在のステータス

| 機能 | 状態 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| プロジェクト構造 | ✅ | fusion-mirrorディレクトリとして独立。.venv作成済み |
| Streamlit UI起動 | ✅ | localhost:8502で正常起動確認済み |
| Rチャンネル音声取得 | ✅ | sounddeviceでステレオ入力取得、Rチャンネル分離動作確認 |
| RMSゲート処理 | ✅ | 閾値以下の無音・ノイズを破棄。config.jsonで調整可能 |
| 英語字幕表示 | ✅ | Whisper (tiny)で英語文字起こし成功。字幕がUIに表示されることを確認 |
| デバイス選択 UI | ✅ | セレクトボックスで入力デバイス切替可能。config.json即時同期 |
| L/Rデバッグモード | ✅ | 左右独立のRMSバー表示で物理配線を視覚確認可能 |
| モノラル入力対応 | ✅ | 1ch入力を2chに複製。ステレオマイクなしでもテスト可能 |
| 日本語訳表示 | ⏳ | 未実装。次のフェーズでdeep-translatorまたはELYZAで対応予定 |
| カテゴリ選択+候補生成 | ⏳ | 未実装。v0.2フェーズ |
| TTS英語発声 | ⏳ | 未実装。v0.3フェーズ |
| NPU/GPU最適化 | ⏳ | 未実装。faster-whisperまたはIPEX-LLMへの換装を検討中 |

# 6. 次のアクション

- 日本語訳表示の実装: Whisper transcribe後の英語テキストをローカル翻訳ライブラリ（deep-translator等）で日本語に変換し、UIに「Latest Japanese Translation」枚を新設

- レイテンシ改善: config.jsonのsilence_limitとchunk_durationのチューニング。その後、faster-whisperへのエンジン換装を検証

- Y字ケーブルでのステレオ実機テスト: L/Rデバッグモードで左右が独立して動くことを確認

- Gitリポジトリ初期化: fusion-mirrorディレクトリでgit init + 初回コミット。Codex作業前のコミットを義務化

- Codex CLI運用ルールの確立: 絶対パス指定必須、破壊的操作のフルオート禁止、作業前 pwd 確認

# 7. 改訂履歴

| 日付 | Ver | 変更者 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-04-11 | v1.0 | Claude | Geminiスレッドから初版作成、レビュー9項目追加 |
| 2026-04-11 | v0.1 | Claude | Gemini/ChatGPTレビュー反映。逐次通訳モデルへ転換、英語専用MVPスコープダウン |
| 2026-04-13 | v0.1.1 | Claude | Codex CLI開発ログ反映。実装済みコードアーキテクチャ詳細、ファイル構成、config.json確定値、インシデント記録、タイムライン15項目、現在ステータス・次アクション追加 |