FUSIONDRIVER, INC.

FusionMirror

商談用ローカル会話支援コクピット

Local Conversation Support Cockpit for Business Meetings

v0.1 実装仕様書

MVP Implementation Specification

— 3刀流レビュー済み (Gemini / Claude / ChatGPT) —

| 作成日 | 2026-04-11 |
| --- | --- |
| 前版 | v1.0 (全機能仕様書) |
| 本版 | v0.1 (MVP実装仕様) |
| 作成者 | Claude (Anthropic) |
| レビュー | Gemini (Google) / ChatGPT (OpenAI) |
| 承認者 | 徳田 孉司 (CAIO) |
| ターゲットPC | HP Envy x360 (Intel Core Ultra) |

# 0. v1.0からの主要変更点

3刀流レビュー（Gemini・武田さん精査 + ChatGPT技術評価）を経て、以下の根本的な設計変更を行った。

| 項目 | v1.0 (従来) | v0.1 (本版) |
| --- | --- | --- |
| 製品コンセプト | 自動同時通訳機 | 逐次通訳支援コクピット |
| 発声トリガー | 自動（日本語検知で即発声） | 手動（ボタン/キーで発声） |
| 対象言語 | 英語 + ベトナム語 | 英語のみ |
| 対象環境 | 対面 + リモート | 対面のみ |
| モード数 | 3モード (A/B/C) | 字幕(A) + ブリッジ(C) |
| 翻訳エンジン | ELYZA (NPU前提) | ELYZA (GPU優先) / NPUはSTT専用 |
| AEC対策 | ソフトウェアAEC | 片耳イヤホン（物理制約） |
| 会話モデル | 全自動双方向 | 「手を上げて止める」逐次モデル |

# 1. プロジェクト概要

## 1.1 コンセプト

英語商談用の「逐次通訳支援コクピット」。AIの弱点を「通訳という社会的に許容される待ち時間」の中に埋め込む設計思想。

## 1.2 会話フロー

- 相手が英語で話す → 画面に英語字幕 + 日本語訳がリアルタイム表示

- 徳田さんが内容を理解し、話したくなったら「手を上げて相手を止める」

- 画面上でカテゴリを選択（質問 / 意見 / 確認・保留）

- 候補英文が3つ表示される → 選択して「発声」ボタン

- 候補になければ、日本語で入力/発話 → 英語化 → TTS発声（逐次通訳）

- 相手が答える → また字幕が流れる → 繰り返し

## 1.3 設計原則

- 完全ローカル: 機密情報をクラウドに送信しない (FusionFortress)

- RCアーキテクチャ: JSON辞書（鉄筋）+ Pythonロジック（コンクリート）

- 手動トリガー: 發声はボタン操作。自動は字幕のみ。誤トリガーを根絶

- L/R物理分離: Y字ケーブルで自分と相手を物理的に分断

# 2. システムアーキテクチャ

## 2.1 ハードウェア構成

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| PC | HP Envy x360 (Intel Core Ultra) |
| 音声入力 | Y字ステレオアダプタ (L:自分, R:相手) + 片耳イヤホン（自分用） |
| 音声出力 | 外部スピーカー（相手向けTTS発声用） |
| 操作 | キーボード + マウス（発声ボタン・カテゴリ選択） |

## 2.2 コンピュートリソース役割分担（3刀流レビュー確定版）

NPUで全て回すのではなく、「耳と口はNPU、脳はGPU、司令塔はCPU」という役割分担。

| プロセス | 内容 | 実行先 | 理由 | ライブラリ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | 英語音声→テキスト | NPU優先 | 常時稼働・低電力 | Whisper (OpenVINO) |
| VAD | 発話検知 | NPU / CPU | 軽量・常時監視 | Silero VAD / WebRTC |
| 翻訳 | 英→日 / 日→英 | GPU優先 | 8BモデルはNPU単体では重い | ELYZA (IPEX-LLM) |
| 候補生成 | 回答栈3つ生成 | GPU | 文脈理解+生成が必要 | ELYZA (IPEX-LLM) |
| TTS | 英語発声 | CPU / NPU | 英語TTSは軽量で実績豊富 | Piper TTS / espeak |
| 辞書処理 | 用語補正・NGフィルタ | CPU | 文字列照合のみ | Pythonロジック |
| UI/制御 | 画面表示・イベント・状態管理 | CPU | 司令塔役割 | Streamlit |

# 3. 機能仕様

## 3.1 機能 A: 英語字幕 + 日本語訳表示

相手の英語発話をリアルタイムで英語字幕として表示し、同時に日本語訳を並列表示。テクニカルターム辞書による補正を適用。

- Rチャンネルから相手の英語音声を取得

- Whisper (OpenVINO/NPU) で英語文字起こし

- テクニカルターム辞書で英語テキストを補正（製品名・社内用語の誤認識修正）

- ELYZA (GPU) で日本語に翻訳。辞書で専門用語を強制適用

- Streamlit UI上に英文字幕（上段）+ 日本語訳（下段）をリアルタイム表示

## 3.2 機能 B: カテゴリ選択式候補生成

徳田さんが「手を上げて止める」→ カテゴリボタンを押す → 文脈に基づく候補英文が3つ表示される。

### カテゴリ定義

| カテゴリ | ラベル | 用途 | 例 |
| --- | --- | --- | --- |
| Question | 質問する | 詳細を尋ねる・深掘りする | Could you elaborate on...? |
| Opinion | 意見を言う | 自分の見解を述べる | In our experience, ... |
| Confirm | 確認・保留 | 確認や持ち帰りを伝える | Let me check internally. |

### 候補生成ロジック

- 直近の会話履歴（字幕テキスト）を文脈としてLLMに渡す

- 選択されたカテゴリに応じたプロンプトで候補を3つ生成

- 固定テンプレート + 文脈差し込みのハイブリッド方式（全部LLM生成にしない）

- テクニカルターム辞書を候補生成時にも強制適用

## 3.3 機能 C: 選択発声 / 自由入力発声

候補を選んで「発声」ボタンを押すとTTSが英語で発声。候補が合わない場合は、日本語でテキスト入力または音声入力 → 英語化 → TTS發声（逐次通訳モード）。

- 候補選択時: クリック即TTS発声（レイテンシ < 0.5秒）

- 自由入力時: 日本語テキスト → ELYZA英訳 → 確認画面 → TTS発声

- 音声入力時: Lチャンネルから日本語 STT → 英訳 → 確認画面 → TTS発声

# 4. オーディオ仕様

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| 入力 | 48kHz ステレオ (L:自分, R:相手) |
| Lチャンネル | 自分の日本語発話用（自由入力時のみ使用） |
| Rチャンネル | 相手の英語発話用（常時STT稼働） |
| エコー対策 | 片耳イヤホン必須（物理制約）+ TTS発声中はR側ミュート |
| 排他制御 | L/R音量比較。大きい方のみアクティブ。ただし手動トリガーのため重要度は低下 |
| 前処理フィルタ | 1.5秒未満の音声は破棄 / 音量閾値以下は無視 |

# 5. データアーキテクチャ

## 5.1 テクニカルターム辞書

mapping_dbから抽出した専門用語辞書。以下の3箇所で適用する。

- STT後の英語テキスト補正（製品名・社内用語の誤認識修正）

- 翻訳時の制約（専門用語の訳語を固定）

- 候補生成時の制約（使ってほしい表現・使ってはいけない表現の制御）

## 5.2 NGワード・フィルタ

v0.1では「枠だけ用意」。JSONでルール定義可能な状態にしておき、運用しながら一行ずつ追加。

## 5.3 会話ログ

字幕表示した英文・日本語訳・発声内容をセッションログとしてJSON保存。候補生成の文脈としても使用。

# 6. フェーズ別開発計画

| フェーズ | 機能 | 成功基準 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 英語字幕 + 日本語訳表示のみ | 字幕がリアルタイムで流れる | ChatGPT/Codex |
| v0.2 | カテゴリボタン + 候補3つ表示 | 文脈に合った候補が出る | ChatGPT/Codex + Claude |
| v0.3 | 候補選択 → TTS英語発声 | 選んだ文が英語で発声される | ChatGPT/Codex |
| v0.4 | 日本語自由入力 → 英訳 → TTS | 逐次通訳として機能する | ChatGPT/Codex + Claude |
| v0.5 | テクニカルターム辞書統合 | 専門用語が正確に訳される | Claude |

# 7. v1以降ロードマップ（先送り項目）

| 項目 | 先送り理由 |
| --- | --- |
| ベトナム語対応 | TTS品質・翻訳品質が未検証。英語で先に動かす |
| リモート会議対応 (WASAPI) | アーキテクチャが別物。対面に集中 |
| アシストモード (自動候補表示) | レイテンシと精度の問題。手動カテゴリ選択で代替 |
| ソフトウェアAEC | 実装難度が高い。片耳イヤホンで対処 |
| 全プロセスNPU化 | 8B LLMはNPU単体では重い。GPU併用が現実的 |
| 自動発声トリガー | 誤トリガーリスクが高い。手動が安全 |

# 8. KPI (評価指標)

| 指標 | 目標値 |
| --- | --- |
| CPU/GPU占有率 | GPU 30%以下、CPU 15%以下（資料表示と並行可能） |
| 字幕レイテンシ | 発話終了から字幕表示まで 2秒以内 |
| 候補生成レイテンシ | カテゴリ選択から候補表示まで 3秒以内 |
| TTS発声レイテンシ | 候補選択から発声開始まで 0.5秒以内 |
| 用語誤訳率 | 辞書登録用語の誤訳率 0% |
| バッテリー持続 | 2時間以上の連続稼働 |

# 9. 残存リスク（v0.1スコープ）

| ID | リスク | 影響 | 対策 |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Whisperの無音時ハルシネーション | 誰も嗋っていないのに字幕が出る | 音量閾値ゲート処理 |
| R-02 | ELYZAのGPU推論速度 | 翻訳/候補生成が遅い | ベンチマークで先に検証 |
| R-03 | マイク感度差 | 片方の声が小さく認識精度低下 | キャリブレーションUI |
| R-04 | 候補の的外れ | 候補が全部ダメで自由入力に頼る | 固定テンプレート併用 |

# 10. 開発プロトコル

| フェーズ | 担当 | 役割 | 成果物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 発散・仕様 | Gemini | ブレスト・議論収束・RFC草案 | 仕様書ドラフト |
| 2. 精査・監査 | Claude | 論理チェック・スコープ切り | レビュー済み仕様書 |
| 3. 技術評価 | ChatGPT | 実装可能性判定・難所指摘 | 技術レビューレポート |
| 4. 実装 | ChatGPT / Codex | Pythonコード生成・テスト | 実装コード |
| 5. 検証 | Claude + ChatGPT | 相互検証・バグ検出 | マージ済みコード |

# 11. 最初のアクション

ChatGPT/Codexへの最初の実装指示:

- PyAudio/sounddeviceでY字ケーブルからのステレオ入力をL/Rに分離

- Rチャンネルの音量監視（VAD相当）+ 閾値以下の破棄

- Rチャンネルの音声をWhisperで英語文字起こし

- Streamlitに英語テキストをリアルタイム表示

- NPU (OpenVINO) vs CPUの推論速度ベンチマーク取得

この5ステップが動けば、v0.1のコアが成立する。

# 12. 改訂履歴

| 日付 | Ver | 変更者 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-04-11 | v1.0 | Claude (Anthropic) | Geminiスレッドから初版作成、レビュー9項目追加 |
| 2026-04-11 | v0.1 | Claude (Anthropic) | Gemini/ChatGPTレビュー反映。逐次通訳モデルへ転換、英語専用にMVPスコープダウン |